附件1

村级工程项目监管流程图

# Text boxes

由村级组织集体讨论提出工程项目与资金方案

村民代表会议讨论通过，书面决议

村级组织会议纪要

公示不少

于3天

填写《报批备案表》

乡镇（街道）

审核

直接发包

进入招投标环节

合同

签订

项目实施（建设、质量、监督）

现场

公示

审计机构预算审计

按合同完

成项目

组织

验收

审价

资金

拨付

资料

归档

村级组织

讨论同意

村级组织

讨论同意

乡镇（街道）

审核审批

村级组织

讨论同意

乡镇（街道）

审核审批

重新组织招标，特殊情况不宜招投标的由乡镇（街道）集体研究决定

造价5万元及以上

造价5万元以下

造价5万元以下

镇自行确定预算、审核方式

编制预算

和 制 作

招标文件

造价5万元及)以上

工程造价累计增加在中标价3%（含）以内或3%以上但增加投资额1万元（含）以下的

工程造价累计增加在中标价3%以上且增加投资额1万元以上、10万元以下的

工程造价累计增加在中标价10万元以上的

议标或包清工

筹资筹劳方式兴建公益项目

乡镇（街道）

备案

变更

乡镇（街道）

审核审批

村级组织

讨论同意

乡镇长（街道办主任）签字

工程造价累计增加在中标价10％以上或投资增加额超过100万元